VIKI × AXA — Estado del Proyecto

Demo Comercial · Reunión AXA · Marzo 2026

IMMERSO · immerso.live · Preparado por Ant

# 1. LO QUE FUNCIONA HOY ✅

La demo está desplegada en Netlify y operativa. Estos son los componentes que funcionan al 100%:

| Estado | Item | Notas |
| --- | --- | --- |
| ✅ | Avatar Viki operativo | Three.js + WebRTC + OpenAI Realtime API |
| ✅ | Conocimiento AXA completo | Salud (4 modalidades + carencias), Auto, Hogar, Vida |
| ✅ | Empatía y tono AXA | Valida antes de vender, lenguaje de marca |
| ✅ | Multi-idioma | Responde en el idioma del cliente automáticamente |
| ✅ | Wake word 'Viki/Vicky' | Timeout 5 minutos de sesión activa |
| ✅ | Formulario de CONTRATACIÓN | Nombre, DNI, email, tel, CP, dirección, producto, IBAN + SEPA |
| ✅ | Formulario de CONTACTO | Mini formulario: nombre, tel, email, seguro de interés |
| ✅ | Email al CLIENTE | Diseño AXA real con nº póliza, fecha efecto, botón MyAXA |
| ✅ | Email INTERNO (lead) | A info@immerso.live con todos los datos del cliente |
| ✅ | Número de póliza simulado | AXA-DEMO-XXXXXXX generado automáticamente |
| ✅ | Viki activa el formulario | Detecta intención y abre formulario correcto sin que el usuario haga nada |
| ✅ | Viki confirma la contratación | Responde calurosamente cuando el formulario se envía |
| ✅ | Dominio immerso.live verificado | Emails enviados desde viki@immerso.live via Resend |

# 2. LO QUE FALTA PARA PRODUCCIÓN 🔜

Estos items requieren acuerdo comercial y/o técnico con AXA. No son bloqueantes para la demo.

| Estado | Item | Notas |
| --- | --- | --- |
| 🔜 | API de AXA — emisión de pólizas | Reemplaza el nº simulado por una póliza real en sistemas AXA |
| 🔜 | API de AXA — tarificación | Precio exacto en tiempo real según edad, CP y modalidad |
| 🔜 | Alta automática en MyAXA | Cliente recibe acceso a su área privada al contratar |
| 🔜 | Firma digital del mandato SEPA | Integración con Logalty o DocuSign para firma legalmente válida |
| 🔜 | Acuerdo de mediación con AXA | Requisito legal para emitir pólizas reales |
| 🔜 | Homologación plataforma por AXA IT | Revisión de seguridad y GDPR por equipo técnico AXA |
| 🔜 | PDFs de condiciones generales | Para knowledge base más profundo (carencias específicas por edad, etc.) |
| 🔜 | Wake word desactivado (modo tótem) | Para Joy en tótem, Viki siempre activa sin wake word |

# 3. STACK TÉCNICO

| Capa | Tecnología |
| --- | --- |
| Avatar / Rendering | Three.js + WebGL + MetaHuman (próxima versión con Unreal Engine 5) |
| Voz en tiempo real | OpenAI Realtime API (GPT-4o) + WebRTC |
| Síntesis de voz | OpenAI Shimmer voice |
| Lipsync | ARKit blendshapes + timeline de visemas custom |
| Backend / Functions | Netlify Functions (Node.js serverless) |
| Emails | Resend API — desde viki@immerso.live |
| Hosting | Netlify (CDN global, HTTPS automático) |
| Pagos futuros | Stripe SEPA Direct Debit |
| Firma digital futura | Logalty / DocuSign |
| Tótem hardware | Terminal IK43 táctil 5G — 3.980€ + IVA |

# 4. PARA PRODUCCIÓN: UNA LLAMADA A LA API

Todo el frontend, la conversación, la captación, el formulario y los emails ya están construidos. El único cambio técnico para producción real es sustituir el número de póliza simulado por una llamada a la API de AXA:

// DEMO (simulado):

const poliza = 'AXA-DEMO-' + Math.random();

// PRODUCCIÓN (10 líneas más):

const res = await fetch('https://api.axa.es/polizas/emitir', {

headers: { Authorization: AXA_API_KEY },

body: JSON.stringify({ nombre, dni, producto, iban })

El 95% del trabajo está hecho. Solo se necesitan las credenciales de la API de AXA.

# 5. PRÓXIMOS PASOS

1️⃣  Reunión con AXA — presentar demo y propuesta de integración API

2️⃣  Acuerdo de mediación o partnership tecnológico con AXA España

3️⃣  Acceso a entorno de test de la API de AXA (tarificación + emisión)

4️⃣  Piloto real: 1 producto (ej. Óptima Smart) con pólizas reales

5️⃣  Desarrollo Joy 1.0 (MetaHuman + Unreal Engine 5) para tótem

6️⃣  Tótem IK43 táctil 5G — instalación en oficinas/eventos AXA

IMMERSO · immerso.live · Exclusive Music S.L.U. · Madrid · Marzo 2026